| 2021年度部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 基本支出总额 | 8775.28 |  |  |  | 项目支出总额 | 411044.12 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  |  | 部门整体 支出总额 | 419,819.40 | 419,819.40 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 1：（20分） |  |  | 完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 （20分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出 指标 （10分） | 数量指标（2.5分） | 保障房维护、管理（2.5分） |  | 809套 | 809套 | 2.5 |
|  |  | 质量指标（2.5分） | 保障房正常使用（2.5分） |  | ≥99% | ≥99% | 2.5 |
|  |  | 时效指标（2.5分） | 保障房维护后的返修率（2.5分） |  | ≤10% | ≤10% | 2.5 |
|  |  | 成本指标（2.5分） | 年度维护、管理成本增加率（2.5分） |  | ≤5% | ≤5% | 2.5 |
|  | 效益 指标 （5分） | 生态效益指标 （5分） | 解决中、低收入城镇困难家庭住房问题（5分） |  | 实现应保尽保 | 实现应保尽保 | 5 |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5分） | 城镇困难家庭满意度（5分） |  | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 年度绩效目标 2：（30分） |  |  | 对标园林绿化建设目标达到国家生态园林城市标准，林荫路推广率不低于85%。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 （30分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出 指标 （15分） | 数量指标（10分） | 全区园林绿化养护管理工作通报次数（2.5分) |  | 12 次 | 12次 | 2.5 |
|  |  |  | 公园游园绿化面积（5分） |  | ≥84.46万平方米 | 86.52平方米 | 2.5 |
|  |  |  | 举办菊展次数（2.5分） |  | 1次 | 1次 | 2.5 |
|  |  |  | 菊展盆数（2.5分） |  | ≥18万 | 约20万 | 2.5 |
|  |  | 质量指标（3分） | 绿化养护考核整改合格率（1分） |  | ≥90% | 95% | 1 |
|  |  |  | 全年无重大安全事故发生（1分） |  | 零事故 | 零事故 | 1 |
|  |  |  | 绿化养护在市局考核排名（1分） |  | 前三 | 市局月通报中，新城区排名11个月第1名，1个月第2名。 | 1 |
|  |  | 成本指标（2分） | 控制在预算成本内（2分） |  | ≤100% | 90.36% | 2 |
|  | 效益 指标 （10分） | 社会效益指标（5分） | 提供清新，舒适的休闲环境（2.5分） |  | 有所带动 | 有所带动 | 2 |
|  |  |  | 城区影响力和美誉度、提升人们幸福感（2.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 2 |
|  |  | 生态效益指标（2.5分） | 提高城市生态环境，创造花园城市（2.5分） |  | 有所提高 | 有所提高 | 2 |
|  |  | 可持续影响指标（2.5分） | 持续提供清新，舒适的休闲环境（2.5分） |  | 持续提供 | 持续提供 | 2 |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5分） | 市长热线、城市留言板、区园林110等各类投诉回复率、满意率（5分） |  | ≥95% | 投诉回复率100%，满意率95% | 5 |
| 年度绩效目标 3：（30分） | 深化人防建设，全面推进人防工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 （30分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出 指标 （21分） | 数量指标（9分） | 人防固定指挥所维护；应急指挥车改造升级（3分） |  | 一辆 | 一辆 | 3 |
|  |  |  | 全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训（3分） |  | 160人 | 160人 | 3 |
|  |  |  | 开展各类以人防知识教育为主题宣传活动（3分） |  | ≥1000人 | ≥1000人 | 3 |
|  |  | 质量指标（6分） | 应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转(3分） |  | ≥99% | ≥99% | 3 |
|  |  |  | 提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战能力（3分） |  | 培训合格率≥99% | 100% | 3 |
|  |  | 时效指标（6分） | 信道响应(3分） |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 3 |
|  |  |  | 系统故障修复(3分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 3 |
|  | 效益 指标 （9分） | 社会效益指标（6分） | 防空防灾应急通信警报能力(3分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 2.4 |
|  |  |  | 人民防空工程平战转换能力(3分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 2.4 |
|  |  | 可持续影响指标（3分） | 设备正常使用（3分） |  | ≥5年 | ≥5年 | 3 |
| 总分 | 96.8 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值应结合项目实施具体内容来设定， 尽量减少效益指标中非量化指标如“提供清新，舒适的休闲环境”、“人民防空工程平战转换能力”等的设定，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 签名： |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |

项目1

| 2021年度方案研究服务费及网安基地PPP项目项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 方案研究服务费及网安基地PPP项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 60,250.00 | 58,616.36 |  | 97.29% | 19.46 |  |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（10分) | 完成文本编制（10分） |  |  | ≥1 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 结构安全（10分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 10 |  |
|  |  |  | 评审通过率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分) | 按时完成率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标(20分） | 提升我区在长江中下游经济带的影响力（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |  |
|  |  |  | 营商环境、生活环境（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 环保处罚（15分） |  |  | 无 | 无 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度（10分） |  |  | 良好 | 良好 |  | 10 |  |
| 总分 | 89.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 方案研究服务费本年度未使用，社会效益和生态效益指标为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目2

| 2021年路灯维护管理费（城配费）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年路灯维护管理费（城配费） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,050.00 | 2,756.44 |  | 90.38% | 18.08 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（15分） | 市政道路照明设施维护覆盖率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标（15分） | 设备完好率（7.5分） |  | ≥95% | 95% | 7.5 |
|  |  |  | 路灯亮灯率（7.5分） |  | ≥95% | 95% | 7.5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 及时处置率（10分） |  | 100% | 85% | 8.5 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（10分） | 营商环境（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 8 |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 新建节能设备使用（10分） |  | ≥80% | 80% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 核心照明设施正常使用（10分） |  | ≥5年 | 5年 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 各类投诉办结率、满意率（10分） |  | 100% | 85% | 8.5 |
| 总分 | 93.08 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 社会效益指标为无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目3

| 2021年度基础设施土地供应费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施土地供应费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 18,783.98 | 13,050.36 |  | 69.48% | 13.90 |  |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |  |
|  | 产出指标（40分） | 时效指标 | 资金拨付的及时性（40分） |  |  | 及时 | 及时 |  | 40 |  |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（40） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 40 |  |
| 总分 | 93.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因基础设施土地供应享受费税减免，导致资金执行率差异较大，另外部分该基础设施土地供应费在各工程项目中支出，使得该项资金有结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目4

| 2021年“四三”行动人居环境综合整治项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年“四三”行动人居环境综合整治项目资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,799.00 | 4,206.71 |  | 87.66% | 17.53 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善配套设施，提高环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  |
| 总分 | 91.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目5

| 2021年常青花园市政道路改造工程绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年常青花园市政道路改造工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 10,935.00 | 10,935.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 180天 | 一个子项目超工期 | 5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 11153万元 | 10935万元 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目6

| 2021年新沟镇街燕岭社区老旧房屋共用部位及共用设施设备维修项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年新沟镇街燕岭社区老旧房屋共用部位及共用设施设备维修项目资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,058.00 | 1,058.00 |  | 100.00% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善配套设施，提高环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目7

| 2021年度武汉大学及华中科技大学 实验室设备购买费用目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |
| 项目名称 |  | 武汉大学及华中科技大学实验室设备购买费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,716.00 | 6,400.59 |  | 95.30% | 19.06 |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 时效指标 | 资金拨付的及时性（40分） |  |  | 及时 | 及时 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障网安学院正常教学，解决设备厂商讨薪问题。（40） |  |  | 有效解决 | 有效解决 |  | 40 |
| 总分 | 99.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目8

| 2021年慈惠街人居环境改善项目（惠景九龙湾）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年慈惠街人居环境改善项目（惠景九龙湾） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 15,000.00 | 15,000.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目9

| 2020年路灯新建及改造打包项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年路灯新建及改造打包项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,431.00 | 3,431.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 3个月 | 3个月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 5299万元 | 3431万元 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 营商环境（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 新建节能设备使用（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 可持续指标为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目10

| 2021年临空港新城还建小区项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年临空港新城还建小区项目工程进度款（二次） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,659.00 | 6,659.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目11

| 2021年滨江康居还建小区二期项目进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年滨江康居还建二期项目进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 9,458.00 | 9,458.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |  |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目12

| 2021年新河苑二期还建小区项目工程进度款（二次）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年新河苑二期还建小区项目工程进度款（二次） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 11,567.00 | 11,567.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |  |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目13

| 2021年凤栖里路、颐和路等工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年凤栖里路、颐和路等工程进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,074.00 | 1,074.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 1个子项超工期 | 6.5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 4867万元 | 1074万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |
| 总分 | 90.5 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。颐和路工程计划工期3个月，实际工期（2019年9月8日开工，2020年5月10日完工） |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目14

| 2021年机场路高架工程第六批建设资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年机场路高架工程第六批建设资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,944.00 | 6,944.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 48428万元 | 6944万元 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（15分） |  | 完成 | 完成 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 全面提升城市形象（15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目15

| 2021年台北三路、金泰路等7个项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年台北三路、金泰路等7个项目工程进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 7,680.00 | 7,680.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足交通出行条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目16

| 2021年金银湖侧路、袁家台国西一路等11个项目工程进度款 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年金银湖侧路、袁家台国西一路等11个项目工程进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,986.00 | 4,986.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足交通出行条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目17

| 2016－2019年路灯建设项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2016－2019年路灯建设项目资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,850.00 | 1,850.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 不超过概算 | 1850万元 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 营商环境（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 新建节能设备使用（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 可持续指标为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目18

| 2021年壮志路、云海路改造工程等9个项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年壮志路、云海路改造工程等9个项目工程进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,830.00 | 6,830.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足交通出行条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目19

| 2021年居家路、十全路等11个项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年居家路、十全路等11个项目工程进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,752.00 | 6,752.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足交通出行条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目20

| 2021年波天湖小路等72个项目迁改费用绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年波天湖小路等72个项目迁改费用 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,531.00 | 1,531.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 重要的城市生态基础设施建设（10分） |  | 有所提升 | 完成 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 验收合格 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 验收合格 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目21

| 2021年东西湖汛期滑坡塌应急抢险工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年东西湖汛期滑坡塌应急抢险工程进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,331.00 | 1,331.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 3200万元 | 1331万元 | 10 |
|  | 效 益 指30分） | 社会效益 指标（10分） | 防止发生次生灾害风险，保障周边居民生命财产安全。（10分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 防止水土流失（10分） |  | 有效防止 | 有效防止 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 可持续影响指标为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目22

| 2021年度地铁常青城、武汉二十四城、碧桂园公园里房款专项资金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 地铁常青城、武汉二十四城、碧桂园公园里购房款专项资金项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 18,953.00 | 18,953.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 回购房源总套数（10分） |  | 647套 | 647套 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 取得商品房预售许可证（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 资金拨付及时率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标（10） | 按合同约定支付（10分） |  | 按合同约定 | 按合同约定 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标（10分） | 促进地方经济发展（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 解决搬迁住房问题（5分） |  | 是 | 是 | 5 |
|  |  |  | 有助于社会稳定（5分） |  | 显著 | 显著 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足居住要求（10分） |  | 满足 | 满足 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10分） | 被搬迁人满意度（10分） |  | ≥95% | 60% | 0 |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 被搬迁人不愿意离开生活许久的家园，对现有的安置房源的房型选择范围，地理位置存在不满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.加强与群众的有效沟通，拓宽沟通渠道，提高居民参与度，加强居民对征地拆迁活动的了解程度。2.缩短安置过渡期等待时间，做好各项安置工作。3.提升安置房质量，优化房型结构，为征地拆迁居民提供一个舒适，安心的栖息之所。4.增强社区活动，改变思想观念。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

项目23

| 2021年度房屋征收项目及购买逾期还建房源资金项目绩效目标 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 房屋征收项目及购买逾期还建房源资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,337.8292 | 2,929.6806 |  | 67.54% | 13.51 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（20分） | 征收补偿户数（5分） |  | 103户 | 103户 | 5 |
|  |  |  | 征收补偿面积（5分） |  | 12417.8m² | 12417.8m² | 5 |
|  |  |  | 新增项目规划论证数（5分） |  | ≥4件 | 4件 | 5 |
|  |  |  | 新增规划论证用地面积（5分） |  | ≥50亩 | 51.38亩 | 5 |
|  |  | 质量指标（5分） | 拆搬补偿合规率（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标（5分） | 资金支付及时率（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 按合同约定支付（10分） |  | 按合同约定 | 按合同约定 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标（15分） | 促进地方经济发展（15分） |  | 显著 | 显著 | 15 |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 改善居民居住环境，提升城市形象（15分） |  | 显著 | 显著 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 被搬迁人满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分 | 93.51 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目征收程序较为复杂，时间较长，补偿资金依照规矩按照项目实际进度进行拨付，可能存在当年资金无法全部拨付的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快落实征收相关工作，督促街道尽快完成项目前期工作，根据项目进展支付剩余资金，准时足量完成征收拆迁任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

项目24

| 2021年同心花苑一期还建小区项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年同心花苑一期还建小区项目工程进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,490.00 | 2,490.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |  |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目25

| 2021年柏泉还建房五期续建项目(二次进度款）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年柏泉还建房五期续建项目（二次进度款) |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 8,319.00 | 8,319.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目26

| 2021年度建筑行业第三方服务费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建筑行业第三方服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建管 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,159.00 | 940.82 |  | 81.18% | 16.24 |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（30分） | 工程施工图审查数（15分） |  |  | 98个 | 98个 |  | 15 |
|  |  |  | 第三方开展各类质量检查次数（10分） |  |  | 385次 | 385次 |  | 10 |
|  |  |  | 智慧建管平台（5分） |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 工程建设标准实施监督检查项目按期完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 有效控制和预防安全生产事故发生（15分） |  |  | 有效预防 | 有效预防 |  | 13.5 |
|  |  |  | 狠抓安全文明施工排查整治工作，切实履行监管责任（15分） |  |  | 切实履行 | 切实履行 |  | 13.5 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 对口科室满意度（10） |  |  | 90% | 90% |  | 10 |
| 总分 | 93.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 执行率偏差原因为：项目支出明细内容中建筑业工地巡查服务费预算450万元，实际支出313万元；建设工程质量第三方抽检服务预算100万元，实际支出49.15万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目27

| 2021年度项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022年4月16日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 园林绿化养护及零星改造工程（城配费） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林绿化监察中队 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 13770.32 | 12442.72 |  | 90.36% | 18.07 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（15分） | 全区园林绿化养护管理工作通报次数（5分) |  | 12 次 | 12次 | 5 |
|  |  |  | 公园游园绿化面积（5分） |  | ≥84.46万平方米 | 86.52平方米 | 5 |
|  |  |  | 举办菊展次数（2.5分） |  | 1次 | 1次 | 2.5 |
|  |  |  | 菊展盆数（2.5分） |  | ≥18万 | 约20万 | 2.5 |
|  |  | 质量指标（15分） | 绿化养护考核整改合格率（5分） |  | ≥90% | 95% | 5 |
|  |  |  | 全年无重大安全事故发生（5分） |  | 零事故 | 零事故 | 5 |
|  |  |  | 绿化养护在市局考核排名（5分） |  | 前三 | 市局月通报中，新城区排名11个月第1名，1个月第2名。 | 5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 控制在预算成本内（10分） |  | ≤100% | 90.36% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（10分） | 提供清新，舒适的休闲环境（5分） |  | 有所带动 | 有所带动 | 4 |
|  |  |  | 城区影响力和美誉度、提升人们幸福感（5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 4 |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 提高城市生态环境，创造花园城市（10分） |  | 有所提高 | 有所提高 | 8 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 持续提供清新，舒适的休闲环境（10分） |  | 持续提供 | 持续提供 | 8 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市长热线、城市留言板、区园林110等各类投诉回复率、满意率（10分） |  | ≥95% | 投诉回复率100%，满意率98.55% | 10 |
| 总分 | 92.07 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标未完成原因：1、2021年常青花园绿化、姑李路、金银潭大道部分绿化未移交我局，故约有320万养护费未支付； 2、我局根据每月养护分数付费，2021年全年扣除养护单位费用118万元； 3、因疫情原因，金山大道、舵落口公园延迟移交，绿化养护未满一年，按养护月份支付养护费，节余约有700万； 4、菊展因市局建议节俭、务实的原则，费用节余37万。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

项目28

| 2021年军运会“五边五化”汉丹（含汉宜）铁路东西湖区段沿线两侧绿化建设项目及2018-2019年全区主次干道隙地造林绿化项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年军运会“五边五化”汉丹（含汉宜）铁路东西湖区段沿线两侧绿化建设项目及2018-2019年全区主次干道隙地造林绿化项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,027.08 | 1,221.08 |  | 60.24% | 12.05 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 绿化面积（10分） |  | ≥209万平方米 | 283万平方米 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 苗木成活率（10分） |  | ≥95% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤7032 | 4415 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 重要的城市生态基础设施建设（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 优化城市生态环境（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 全面提升城市形象（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 89.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | （1）项目资金执行率低的原因为部分标段苗木款按照合同约定还没有完全执行支付完。 （2）社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目29

| 2021年度第7批政府债券－上金湖公园及北区建设项目进度款（二次）项目 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 上金湖公园及北区建设项目进度款（二次）项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 15,850.00 | 15,850.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 120天 | 180天 | 0 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤4916 | 3495 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 保障居民出行安全（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 是 | 是 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 是 | 是 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目建设期目标值120天，实防完成180天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目30

| 2021年金银湖环湖路（马池路至金山大道）绿化景观工程 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 金银湖环湖路（马池路至金山大道）绿化景观工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,626.75 | 1,169.97 |  | 71.92% | 14.38 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 建设配套绿化面积30亩（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 绿化景观工程（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 6个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤9065 | 1169 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 重要的城市生态基础设施建设（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 优化城市生态环境（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 全面提升城市形象（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91.38 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | （1）项目资金执行率低的原因为因该项目目前还未完成竣工决算审计，根据合同约定，完成竣工决算审计才能支付余下尾款。 （2）社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目31

| 2021年度拨付项目资本金项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 拨付项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,854.00 | 1,854.00 |  | 100.00% | 20 |  |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |  |
|  | 产出指标（40分） | 时效指标 | 资金拨付的及时性（40分） |  |  | 及时 | 及时 |  | 40 |  |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（40） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 40 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目32

| 2021年常青花园老旧小区改造工程及十全路道路工程项目 进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年常青花园老旧小区改造工程及十全路道路工程项目进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,160.00 | 1,160.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 6456万元 | 1160万元 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 改善小区环境及沿线居民出行条件（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目33

| 常青花园中央公园、金银湖公园、闷家湖小游园、五环街心公园水生工程进度款(二次）项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 常青花园中央公园、金银湖公园、闷家湖小游园、五环街心公园水生项目工程进度款(二次） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,257.00 | 1,257.00 |  | 100% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 8个月 | 7个月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤1996 | 1672 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障居民出行安全（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目34

| 2021年第7批政府债券－环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园改）项目进度款（三次）项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年第7批政府债券－环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园改）项目进度救（三次） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 9,606.00 | 9,606.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 365天 | 378天 | 0 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤17972 | 15011 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 保障居民出行安全（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 是 | 是 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 是 | 是 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目建设期目标值365天，实际完成378天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目35

| 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,499.00 | 2,499.00 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |  |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 10个月 | 10个月 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算50000万元 | 2499万元 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对改造工程的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高改造房环境质量（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目36

| 2021年度中央城镇保障性安居工程专项资金 （支持住房租赁市发展补助资金）自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央城镇保障性安居工程专项资金（支持住房租赁市发展补助资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建管 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,593.00 | 2,593.00 |  | 100.00% | 20.00 |  |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 改建租赁住房数量 （20分） |  |  | 780套 | 780套 |  | 20 |
|  |  | 时效指标（20分） | 开工目标完成率（20分） |  |  | 100% | 100% |  | 20 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 租金价格涨幅是否控制在合理区间（10分） |  |  | 是 | 是 |  | 8 |
|  |  |  | 租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解（10分） |  |  | 是 | 是 |  | 8 |
|  |  |  | 奖补项目纳入租赁监管服务平台管理（10分） |  |  | 是 | 是 |  | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 新市民、年轻人、农民工等满意度（10） |  |  | 80% | 90% |  | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 社会效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目37

| 军运会基础保障路线及接待酒店周边道路综合提升项目和三店中路改造及三店东路排水工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022.05.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 军运会基础保障路线及接待酒店周边道路综合提升项目和三店中路改造及三店东路排水工程进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1017.09 | 1017.09 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 质量指标（15分） | 工程质量验收合格率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（15分） | 项目建设进度产值完成率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标（10分） | 促进区内经济发展（10分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 8 |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 保障军运金顺利进行（10分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（10分） |  | 达标 | 达标 | 8 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

项目38

| 军运会景观亮化项目进度款绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022.5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 军运会景观亮化项目进度款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 专班 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1114 | 1083.4 | 97.25% | 19.45 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标（15分） | 工程质量验收合格率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（15分） | 项目建设进度产值完成率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（15分） | 为保障军运会顺利进行（15分） |  | 保障 | 保障 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 确保景观工程尽快完成，确保亮化成效（15分） |  | 确保 | 确保 | 12 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 现场施工对居民影响的投诉（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 10 |
| 总分 | 93.45 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 效益指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目39

| 临空港新城十路项目工程进度款（2021年专项债券）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022.05.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 临空港新城十路项目工程进度款（2021年专项债券） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 35000 | 35000 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 质量指标（15分） | 工程质量验收合格率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（15分） | 项目建设进度产值完成率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标（10分） | 促进区内经济发展（10分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 8 |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 改善区内交通条件（10分） |  | 有效改善 | 有效改善 | 8 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（10分） |  | 达标 | 达标 | 8 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

项目40

| 法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 法律顾问服务费及“三项制度”专项费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 68.00 | 42.72 |  | 62.82% | 12.56 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（30分） | 完成合同审核（10分） |  | ≥150次 | ≥150次 | 10 |
|  |  |  | 集中法律咨询（10分） |  | ≥50次 | ≥50次 | 10 |
|  |  |  | 拆迁退地项目复核（10分） |  | ≥30项 | ≥30项 | 10 |
|  |  | 质量指标（5分） | 合同无违法违规条款 |  | 无 | 无 | 5 |
|  |  | 时效指标（5分） | 工作完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 建设法制化体系，更好满足业务发展需求（30分） |  | 达标 | 达标 | 27 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 各单位满意率（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 89.56 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 社会效益指标为非量化指标，不便于客观评价。执行率偏差原因主要为：征收科诉讼费预算18万元只使用5.5万元，“三项制度”专项费预算15万元只使用2.43万元,局常年法律顾问费用预算10万元只使用8万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目41

| 党建经费及文明创建经费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党建经费及文明创建经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 10.00 | 10.00 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（30分） | 组织党员学习（15分） |  | 2次以上 | 2次以上 | 15 |
|  |  |  | 组织党建主题日活动（15分） |  | 12次 | 12次 | 15 |
|  |  | 质量指标（10分） | 文明创建考核结果（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 提高党员党性意识（30分） |  | 有所得升 | 有所得升 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 党员满意程度（10分） |  | ≥99% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目42

| 2021年度局内硬件设备购置项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022.4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 局内硬件设备购置 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 办公室 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 39.7 | 18.6 | 46.85% | 9.37 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20分） | 曙光服务器（10分） |  | 1台 | 1台 | 10 |
|  |  |  | 电声警报器（10分） |  | 4套 | 4套 | 10 |
|  |  | 质量指标（20分） | 设备质量合格率（20分） |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标（30分） | 设备使用年限 （30分） |  | 达标 | 达标 | 30 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 89.37 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 执行率偏差为：年初预算内容只执行一部分购买服务器和警报器，其他未使用。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目43

| 改制企业维稳经费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改制企业维稳经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 33.70 | 29.88 |  | 88.66% | 17.73 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 改制维稳人员数（20分） |  | ≤11人 | ≤11人 | 20 |
|  |  | 时效指标（20分） | 发放人员补贴及时率（20分） |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 群体性上访事件发生数（30分） |  | ≤1 | ≤1 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 人员满意程度（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 97.73 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因为：1-10月补贴人数为11人，11-12月补贴人数为9人。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目44

| 2021年环湖西路道路工程建设项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年环湖西路道路工程建设项目资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 36.00 | 36.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 12个月 | 12个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算184万元 | 175 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工通车 | 完工通车 | 6 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足交通出行条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目45

| 2021年吴家山街二小东村小区和长青西村17－21#楼改造工程资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年吴家山街二小东村小区和长青西村17－21#楼改造工程资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 56.00 | 56.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 3个月 | 3个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算600万元 | 376万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对改造工程的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高改造房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目46

| 2021年东山街东岳社会停车场（东新社区群众娱乐广场）工程资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年东山街东岳社会停车场（东新社区群众娱乐广场）工程资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 70.90 | 70.90 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 3个月 | 2个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算93万元 | 71万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 推动城镇化发展进程（15分） |  | 有效推动 | 有效推动 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 改善社区基础设施，改善居住环境。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目47

| 2021年常青花园汇水区海绵改造工程资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年常青花园汇水区海绵改造工程资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 493.00 | 493.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 3个月 | 3个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算950万元 | 763万元 | 10 |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 完善城市基础设施（10分） |  | 完成 | 完成 | 8 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 满足设计要求（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 小区居民满意度（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目48

| 2021年常青花园三小区、径河街片区、吴家山片区老旧小区改造项目进度款程资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年常青花园三小区、径河街片区、吴家山片区老旧小区改造项目进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 660.00 | 660.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 10个月 | 10个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算6571万元 | 660万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对改造工程的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高改造房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目49

| 2021年红星卫星东村老旧小区改造项目工程款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年红星卫星东村老旧小区改造项目工程款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 386.00 | 386.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 6个月 | 6个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算788万元 | 397万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对改造工程的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高改造房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目50

| 2021年海景花园北区312#还建房项目工程进度款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年海景花园北区312#还建房项目工程进度款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建设科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 471.00 | 471.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 项目概算 | ≤项目概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对项目及各个配套设施的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目51

| 消防审验技术服务费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 消防审验技术服务费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 180.00 | 71.84 |  | 39.91% | 7.98 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（15分） | 消防审验受理率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标（15分） | 消防审验服务合规率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（10分） | 消防审验工作完成及时率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 加强全区建设工程消防验收工作,补足消防服务中心技术力量配备（30分） |  | 加强 | 加强 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 消防审验服务对象满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 87.98 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因为：支付了百分之四十的款项，合同里面加了一个条款，改变了支付时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目52

| 档案整理、扫描服务及档案维护费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 档案整理、扫描服务及档案维护费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 395.00 | 287.79 |  | 72.86% | 14.57 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 档案扫描（10分） |  | 90000卷 | 90000卷 | 10 |
|  |  |  | 档案整理（10分） |  | ≥25000卷 | ≥25000卷 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 扫描质量及维护合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 按期完成（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 满足档案查阅利用（15分） |  | 永久 | 永久 | 15 |
|  |  | 可持续影响 指标（15分） | 满足档案查阅利用（15分） |  | ≥30年 | ≥30年 | 15 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 查阅使用满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 94.57 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目53

| 防汛应急物资使用费绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 防汛应急物资使用费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 建管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 64.84 | 64.84 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（40分） | 购买砂石吨数（20分） |  | 335吨 | 335吨 | 20 |
|  |  |  | 租赁车辆进退场次数（20分） |  | 582次% | 582次% | 20 |
|  | 效 益 指30分） | 经济效益 指标（15分） | 保障周边居民生命财产安全。（15分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 防止发生次生灾害风险，（15分） |  | 有效防止 | 有效防止 | 15 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目54

| 绿化工程款及保证金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 绿化工程款及保证金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 570.00 | 549.12 |  | 96.34% | 19.27 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 绿化改造面积（10分） |  | 满足设计要求 | 满足设计要求 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | 不超过概算 | 不超过概算 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 道路配套绿地、防护绿地（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 经济效益 指标（7.5分） | 重要的城市生态基础设施建设（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 95.27 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目55

| 2020年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 575.00 | 575.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 新建口袋公园面积（10分） |  | 19741㎡ | 19741㎡ | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 6个月 | 3个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤1183 | 1000 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 开放式公园、公共绿地（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 经济效益 指标（7.5分） | 重要的城市生态基础设施建设（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目56

| 舵落口江滩公园建设资金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 舵落口江滩公园建设资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 46.12 | 46.12 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 54个月 | 0 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤2992 | 1943 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工开园 | 完工开园 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障周边居民休闲娱乐（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足休闲娱乐条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 9 |
| 总分 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。2015年10月开工，因拆迁原因，导致施工到2020年才完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目57

| 码头潭公园一期二期建设资金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 码头潭公园一期二期建设资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 362.70 | 362.70 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 24个月 | 27个月 | 5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤17129 | 16113 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 完工开园 | 完工开园 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障周边居民休闲娱乐（7.5分） |  | 完成 | 完成 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足休闲娱乐条件（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 9 |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。项目开工时间2017年4月8日，验收时间2019年7月19日，比概算计划工期24个月超3个月。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目58

| 金银潭大道（马池路、联通路、金银湖路）景观提升工程绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 金银潭大道（马池路、联通路、金银湖路）景观提升工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 200.00 | 200.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 9个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤1485 | 1044 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障居民出行安全（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目59

| 三店大道（临空港-吴新干线）两侧隙地绿化景观建设项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 三店大道（临空港-吴新干线）两侧隙地绿化景观建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 129.00 | 126.62 |  | 98% | 19.63 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 90天 | 90天 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤776 | 556 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障居民出行安全（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 97.63 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目60

| 柏泉张柏路、吴张路道路绿化提升工程项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 柏泉张柏路、吴张路道路绿化提升工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 323.00 | 323.00 |  | 100.00% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 绿化改造面积（10分） |  | 不低于34000㎡ | 34116㎡ | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 3个月 | 3个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤389 | 290 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 道路配套绿地、防护绿地（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 经济效益 指标（7.5分） | 重要的城市生态基础设施建设（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目61

| 黄狮海公园建设项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 黄狮海公园建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 390.00 | 388.55 |  | 99.63% | 19.93 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 10.5个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤5388 | 3899 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障居民出行安全（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 97.93 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目62

| 杜公湖国家湿地公园建设资金项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 杜公湖国家湿地公园建设资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6.42 | 5.43 |  | 84.58% | 16.92 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 1个月 | 半个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤200 | 184 | 10 |
|  | 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 维护国土生态安全，保护生态多样性（10分） |  | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 9 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 提升水质环境（10分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 湿地环境（10分） |  | 持续好转 | 验收合格 | 9 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 技术服务满意度（10分） |  | 》90% | 90% | 10 |
| 总分 | 93.92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目63

| 黄狮海休闲广场建设项目及地铁1号线站台绿化工程等项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 黄狮海休闲广场建设项目及地铁1号线站台绿化工程等项目资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 678.00 | 675.67 |  | 99.66% | 19.93 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 规划建设面积（10分） |  | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 3个月 | 4个月 | 5 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤1522 | 1189 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 配套绿地（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 经济效益 指标（7.5分） | 重要的城市生态基础设施建设（6.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 90.93 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 黄狮海休闲广场建设项目建设工期，目标值3个月，实际4个月。效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目64

| 府河湿地柏泉郊野公园硬质环形绿道项目工程进度资金项目（二次）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 府河湿地柏泉郊野公园硬质环形绿道项目工程进度资金项目（二次） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 275.79 | 275.79 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 12个月 | 10.5个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤5388 | 3899 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 开放式公园、公共绿地（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 重要城市生态基础设施建设（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目65

| 重点保障路线景观氛围营造（花径、绿雕、鲜花）项目工程进度款(二次）项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重点保障路线景观氛围营造（花径、绿雕、鲜花）项目工程进度款(二次） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 297.71 | 297.71 |  | 100% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 60天 | 10天 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤2204 | 1039 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 促进地方经济社会发展（7.5分） |  | 有效促进 | 有效促进 | 6.5 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 保障居民出行安全（7.5分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 满足设计要求（7.5分） |  | 验收合格 | 验收合格 | 7.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目66

| 吴家山闷家湖游园改造项目工程款绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吴家山闷家湖游园改造项目工程款 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 237.00 | 237.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 改造面积（10分） |  | 12850㎡ | 34116㎡ | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程质量（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目建设期（10分） |  | 6个月 | 6个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤237 | 227 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 开放式公园、公共绿地（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 经济效益 指标（7.5分） | 重要的城市生态基础设施建设（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 优化城市生态环境（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  |  | 可持续影响指标（7.5分） | 全面提升城市形象（7.5分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 6.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民对本工作满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目67

| 房产交易中心聘请第三方服务费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 房产交易中心聘请第三方服务费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 895.39 | 812.63 |  | 90.76% | 18.15 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（15分） | 完成工作量（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标（15分） | 出错率（15分） |  | <0.2% | <0.2% | 15 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同期内完成（10分） |  | 1年内 | 1年内 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（7.5分） | 政务公开社会影响力有所提升（7.5分） |  | 良好 | 良好 | 6 |
|  |  | 社会效益 指标（7.5分） | 为我区房屋办理不动产证完备信息（7.5分） |  | 良好 | 良好 | 6 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 建立自然幢属性及空间地理信息（7.5分） |  | 良好 | 良好 | 6 |
|  |  | 可持续影响 指标（7.5分） | 不动产存量数据清理整合（（7.5分） |  | 良好 | 良好 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 市民满意度（10分） |  | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分 | 92.15 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目68

| 白蚁防治费及房屋安全管理费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 白蚁防治费及房屋安全管理费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 960.00 | 655.18 |  | 68.25% | 13.65 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 质量指标（20分） | 质保期（20分） |  | 15年 | 15年 | 20 |
|  |  | 时效指标（20分） | 按时完成（10分） |  | 完成 | 完成 | 20 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（7.5分） | 预防可能出现的塌房伤人事故，提高我区房屋安全应急的救援能力（7.5分） |  | 有效预防 | 有效预防 | 7.5 |
|  |  | 生态效益 指标（7.5分） | 通过新建预防有效抑制白蚁在我区的侵害范围（7.5分） |  | 有效㧕制 | 有效㧕制 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响 指标（7.5分） | 新建预防项目15年质保期内的免费灭治（7.5分） |  | 免费灭治 | 免费灭治 | 7.5 |
|  |  |  | 持续做好全区的房屋安全管理工作（7.5分） |  | 持续做好 | 持续做好 | 7.5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 提高企业对我区营商环境的满意率，提高老百姓对我区白蚁防治工作的满意（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 93.65 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因为：房屋安全管理工作经预算300万元只使用49.54万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目69

| 物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 300.00 | 184.74 |  | 61.58% | 12.32 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 物业服务覆盖率（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  | 物业小区宣传物料（10分） |  | ≥5000份 | ≥5000份 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 维修完工验收通过率（5分） |  | ≥90% | ≥90% | 5 |
|  |  |  | 安全隐患排查督查治理（5分） |  | ≥90% | ≥90% | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 改造完成时间（5分） |  | 12月份 | 12月份 | 5 |
|  |  |  | 中小修维修响应时间（5分） |  | ≤36小时 | ≤36小时 | 5 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（30分） | 物业服务收费率（30分） |  | ≥60% | ≥60% | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民对物业服务满意率（10分） |  | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 总分 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因：因疫情原因应急费用没使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目70

| 老旧小区“红色物业”拓面提质工程（城配费）项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老旧小区“红色物业”拓面提质工程（城配费） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 822.60 | 789.09 |  | 95.93% | 19.19 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 便民设施设备改造小区数（10分） |  | ≥30 | ≥30 | 10 |
|  |  |  | 整改项目涉及小区数量（10分） |  | ≥50 | ≥50 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 维修完工验收通过率（5分） |  | ≥90% | ≥90% | 5 |
|  |  |  | 小区面貌改造范围（5分） |  | ≥50% | ≥50% | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目改造完成时间（5分） |  | 12月份 | 12月份 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（30分） | 红色物业进驻项目服务收费率（30分） |  | ≥60% | ≥60% | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民对红色物业进驻服务满意率（10分） |  | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 总分 | 99.19 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目71

| 保障房费用项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 保障房费用 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 179.00 | 153.28 |  | 85.63% | 17.13 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 保障房维护、管理（10分） |  | 809套 | 809套 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 保障房正常使用（10分） |  | ≥99% | ≥99% | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 保障房维护后的返修率（10分） |  | ≤10% | ≤10% | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 年度维护、管理成本增加率 |  | ≤5% | ≤5% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 解决中、低收入城镇困难家庭住房问题（30分） |  | 实现应保尽保 | 实现应保尽保 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 城镇困难家庭满意率（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 97.13 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因： 住房保障中心2021年目标已经完成，全年资金使用153.3万元，与年初预算的179万元相差25.7万元。 原因分析：1、为解决我区城镇困难家庭住房问题，实现应保尽保，年初预算中预计了新增户数。2、临空港青年城2021年公租房空置房源物业管理费因产权单位城投公司未提供1-7月支付明细资料，所以未支付。3、保障房运营管理费按照市住房保障房管局、市财政局《关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》（武房发[2020]11号），涉及的维修材料费及法律费用实报实销、据实结算，2021年未产生这两笔费用，所以予以扣除。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目72

| 房管业务系统机房运营维护费及光纤费）项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 房管业务系统机房运营维护费及光纤费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 51.00 | 38.36 |  | 75.22% | 15.04 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 光纤数量（5分） |  | 4 | 4 | 5 |
|  |  |  | 维护设备及系统数量（5分） |  | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 质量指标（10分） | 机房正常运行（5分） |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 5 |
|  |  |  | 网络正常运行（5分） |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 系统故障修复响应时间（10分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 年度维护成本增加率（10分） |  | ≤8% | ≤8% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 政务公开社会影响力（30分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 网络使用满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 95.04 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因为：因疫情原因房管系统机房搬迁数据重组及增加设备30万元未使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目73

| 人防工程管理宣传及通信警报费等经费项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人防工程管理宣传及通信警报费等经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 人防 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 309.10 | 184.73 |  | 59.76% | 11.95 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（15分） | 人防固定指挥所维护；应急指挥车改造升级（7.5分） |  | 一辆 | 一辆 | 7.5 |
|  |  |  | 全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训（7.5分） |  | 160人 | 160人 | 7.5 |
|  |  | 质量指标（15分） | 应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转（7.5分） |  | ≥99% | ≥99% | 7.5 |
|  |  |  | 提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战能力（7.5分） |  | 培训合格率≥99% | 100% | 7.5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 信道响应(5分） |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 |
|  |  |  | 系统故障修复(5分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 5 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（20分） | 防空防灾应急通信警报能力(10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 人民防空工程平战转换能力(10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响 指标（10分） | 设备正常使用（10分） |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 业务科室满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行率偏差原因为：人防工程管理宣传活动未开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目74

| 第五立面整治提升项目测绘工程绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第五立面整治提升项目测绘工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 199.00 | 199.00 |  | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 测绘工作量（10分） |  | 374.12万平方米 | 374.12万平方米 | 20 |
|  |  | 质量指标（10分） | 测绘工作验收合格率（5分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 测绘工作按期完成（5分） |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 切实做好军运会城市环境综合整治提升工作，确保军运会顺利进行。（30分） |  | 确保 | 确保 | 27 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 主管部门满意度（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 社会效益为非量化指标，不便于客观评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目75

| 军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程款绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2022.5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程款 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 专班 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 856 | 856 | 100.00% | 20.00 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标（15分） | 工程质量验收合格率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（15分） | 项目建设进度产值完成率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（15分） | 为保障军运会顺利进行（15分） |  | 保障 | 保障 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 确保民生工程尽快完成，确保整治成效（15分） |  | 确保 | 确保 | 12 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 现场施工对居民影响的投诉（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 效益指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目76

| 2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 798.00 | 798.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产 出 指 标（40分） | 数量指标（10分） | 批复设计的工程内容（10分） |  | 完工 | 完工 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 合同工期（10分） |  | 10个月 | 10个月 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目初步设计概算（10分） |  | ≤项目概算6571万元 | 798万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 对改造工程的合理建设（15分） |  | 有效利用，完善设施 | 有效利用，完善设施 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高改造房环境质量。（15分） |  | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 12 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对居民影响投诉率（10分） |  | ≤5% | ≤5% | 8 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标均无非量化指标，无佐证资料，按完成情况80%计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |